Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 07.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Riflettuto sui requisiti e user story del gioco, creato i primi template per gantt e diario |
| Bryan | Riflettuto sui requisiti e user story del gioco, iniziato scrittura documentazione e sincronizzazione progetto a GitLab. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

-

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Concludere i requisiti e user story.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 08.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Completamento raccolta e analisi requisiti |
| Bryan | Completamento raccolta e analisi requisiti |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

-

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare e completare analisi dei mezzi, creare lo use case e schema ER

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Aitami a generare dei requesiti in base ai seguenti dati

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Delle idee di requisiti

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Averi analizzato manualmente, incrementando il tempo necessario per concludere il lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 09.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Inizio diagramma ER |
| Bryan | Completata la analisi del dominio nella documentazione, inizio ricerche riguardo Unity. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Indecisioni sulla struttura del DB e discorsi extracurricolari che anno portato via un po' di tempo |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Il diagramma ER non è completo e lo use case non è stato iniziato, analisi dei mezzi non ancora completata.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Completamento fase analisi.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Aiutami a migliorare questo testo per spiegare meglio i concetti.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Una base del contenuto dell’analisi del dominio.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Ricerca più approfondita e dispendiosa a livello di tempo per spiegare il concetto.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 11.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Creato diagramma ER e modifiche strutturali gantt |
| Bryan | Completato analisi dei del dominio e dei mezzi. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Use case non ancora iniziato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Completamento use case e inizio progettazione

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT, Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: puoi dirmi delle classiche impostazioni per un gioco di guida in stile br. 
Bryan: Spiegami Unity ed i suoi vantaggi.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Una lista di varie impostazioni possibili,

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Pensato in modo autonomo a delle possibili impostazioni

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 14.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Creato Diagramma ER e aggiornato gannt |
| Bryan | Use Case finito, Inizio creazione e documentazione mockup UI. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | Riuscire a definire le azioni degli attori nel Use Case, risolto approfondendo meglio. |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Pianificazione non ancora conclusa mancano ancora un paio di punti da verificare.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Terminare la pianificazione e se possibile iniziare con lo sviluppo. Continuo creazione Mockup UI.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Gemini, ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Bryan: aiutami a capire le azioni di ogni attore nel seguente progetto.

Riley: Dammi un esempio di use case in base alle memorie che hai del nostro progetto

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha dato degli esempi grafici ed infine una base use case
Bryan: Correzioni dello use case generato dal colega

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Analizzerei con calma e attenzione tutti i processi che devono essere svolti, richiedendo un tempo maggiore per l’analisi.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 15.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Completata progettazione e creazione progetto unity |
| Bryan | Fine Mockup |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Problemi nel pushare il progetto uinity, risolto grazie alla creazione di un file .gitignore |
| Bryan | -. |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Tempo recuperato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ambientarsi nel game engine di unity e quindi cominciare a creare la schermata di statistiche

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Gemini, ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☒ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Bryan: Generami un’immagine di mockup basandoti sul seguente stile: “stile”

Riley: Aiutami a comprendere cosa causa questo errore: “errore”

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha fornito una spiegazione e come risolvere
Bryan: Mi ha fornito le immagini richieste

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: probabilmente non sarei riuscito a risolvere questo problema non avendo un’esperienza molto avanzata con i file .gitignore
Bryan: Averi creato un’immagine su paint che avrebbe reso i mockup molto più confusi.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 16.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Inizio sviluppo ui statistiche |
| Bryan | Inizio sviluppo ui statistiche |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | -. |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

-

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Completare la ui delle statistiche

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Introduzione ambiente unity e inizio imostazione layout statistiche

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT):

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 18.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Ricerca e sviluppo per salvataggio statistiche su json, non ancora completo, questo verrà utilizzato come test per verificare il funzionamento delle varie schermate ui poi verrà adattato per il db |
| Bryan | Sviluppo grafico della interfaccia utente della schermata delle Statistiche |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | Non trovavo la cartella degli assets, risolto cercando su google. |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Le statistiche non sono concluse, manca una piccola parte della ui e la logica di salvataggio e caricamento

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Terminare completamente le statistiche e possibilmente cominciare con le impostazioni

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Entrambi completeremo la ui delle statistiche in modo tale che ci ambientiamo completamente per lo sviluppo 2D e gli script C# per poterci permettere di lavorare separatamente in fututro.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: aiutami a comprendere come salvare dei dati unity su un json

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Spiegazione della struttura e del codice

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Arei cercato sulla documentazione ufficiale.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 21.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Risolto problema di merge, aggiornato script per statistiche (quasi completo) |
| Bryan | Terminato ui statistiche e iniziato quella delle impostazioni |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Problemi di merge, risolto tramite una configurazione di un tool di unity che permette di risolvere automaticamente i conflitti, è stato fatto una configurazione che fa avvia un file .cmd sotto la cartella tools questo piccolo script prende i file con conflitti rilevati da git e li traduce per unityyalmmerge facendo in modo che una volta usato il comando git pull non risultino più errori. Chatgpt mi ha supportato nella risoluzione di questo problema |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

La ui delle statistiche è completa ma mancano alcune parti dello script, di conseguenza abbiamo un ritardo generale.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Terminare script statistiche, continuare ui impostazioni

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley deve risolvere un problema di merge riscontrato al tentativo di pull e poi continuare con lo script delle statistiche, invece Bryan deve fine la ui delle statistiche e preferibilmente iniziare con le impostazioni.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT, Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Ho riscontrato un problema di merge nonostante abbiamo impostato un sistema con un tool unity, puoi dirmi cosa analizzare per risolvere?

Bryan: come si implementa un font in unity?

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: una serie di comandi per eseguire il debug necessario

Bryan: la risposta aspettata con la soluzione

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Saremmo stati persi aumentando notevolmente il ritardo

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 22.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Terminato script statistiche. |
| Bryan | Terminata UI Impostazioni e Comandi, aggiornata la documentazione. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Rispetto alla pianificazione abbiamo un leggero ritardo avendo finito solo oggi le statistiche, ma questo risulta recuperabile essendo che lavoriamo separatamente dividendo ui e scripting, infatti bryan ha iniziato la ui delle impostazioni il giorno previsto.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Riley non sarà presente mercoledì 23 perciò cercherà di iniziare e concludere gli script per le impostazioni. Bryan comincerà la logica di gestione dei comandi.

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Finire completamente lo script per le statistiche e cominciare con quello per le impostazioni. Bryan: Finire la ui delle impostazioni e progettazione sviluppo del prossimo sprint.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Il numero inserito nel json risulta essere un numero che va dal miliardo in su, ma l’applicativo lo riduce a milioni, per caso i valori int non supportano i miliardi?

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha detto che int supporta i miliardi ma che ha un massimo di circa 2,2 miliardi ed il numero risultava più grande quindi ho ripiegato su un long

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: cercato in dei forum o documentazioni.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 25.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Praticamente terminato lo script per le impostazioni, in questo momento risultano mancare delle applicazioni per quello che riguarda l’audio e le sensibilità avendo scoperto che c’è un sistema da creare manualmente e non già costruito |
| Bryan | Praticamente concluso i comandi. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Ho notato come certe impostazioni non sono modificabili con variabili di unity e quindi ho usato del tempo per eseguire qualche ricerca. |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Purtroppo siamo in ritardo e quindi non abbiamo concluso a pieno il primo sprint come sperato, questo anche dovuto a delle assenze per motivi extrascolastici.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Eseguire lo sprint review, pianificare il prossimo sprint ed iniziarlo

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Fare e completare lo script per le impostazioni. Bryan: Finestra dei comandi modulare

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT, Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: sto creando il file data per le impostazioni con questi valori: “valori”. Puoi dirmi che valore effettivo usa unity?

Bryan: Come creare un menu con componenti ui che si ripetono modularmente in unity

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: ho ottenuto una breve spiegazione dei vari valori, specificando che alcuni devono essere definiti dallo sviluppatore

Bryan: restituito la struttura del codice.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: fatto ricerche online o sulla documentazione ufficiale

Bryan: averi cercato un tutorial su youtube

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 28.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Continuato script impostazioni per ui |
| Bryan | Sviluppo menu principale e navigazione tra i menu esistenti e uscita dal gioco |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Alcuni problemi con i valori inviati dal togglle per fullscreen, scoperto che avevo selezionato un valore statico e non dinamico dell’elemento |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Generalmente avendo già finito il menu con navigazione e uscita dal gioco il tempo perso è già stato nettamente recuperato.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Terminare impostazioni e possibilmente iniziare a creare il db effettivo e inizio sviluppo mappa.

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Terminare l’applicazione delle impostazioni nella ui Bryan: Iniziare sviluppo menu

Sprint Planning

Abbiamo deciso che, non avendo concluso a pieno lo sprint precedente, avremmo ripreso subito la parte mancante e contemporaneamente iniziato con lo sviluppo del menu per riuscire a riguadagnare del tempo.

Sprint Review

Quello che è stato svolto è piaciuto, e abbiamo notato necessità di qualche controllo sui tipi di dati

Sprint Retrospective

Il lavoro svolto è stato gestito abbastanza bene, purtroppo ci sono stati un paio di imprevisti che hanno rallentato il lavoro, oltre ad aver sottovalutato leggermente la parte di scripting.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Non mi mette il valore corretto, quale potrebbe essere la causa.

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: mi ha elencato delle possibili soluzioni di debugging

Bryan:

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: cercato su forum o documentazioni ufficiali.

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 29.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Completamento visualizzazione e salvataggio impostazioni, l’applicazione non è ancora completamente possibile dovendo creare dei gestori personalizzati ed è necessario avere un principio di gameplay. |
| Bryan | Cominciato a costruire la mappa di gioco |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Uno script non risultava isolato rispetto agli altri, ho risolto eliminando i file generati da visual studio nel progetto e riaprendo la cartella asset come progetto in c#. |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In questo momento possiamo praticamente considerarci in anticipo, dato che Bryan è riuscito a concludere il menu e l’uscita dal gioco con circa 12 ore di anticipo ed è già passato allo sviluppo della mappa

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Brayn continuerà con lo sviluppo della mappa mentre Riley svilupperà il db effettivo

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Terminare l’applicazione delle impostazioni nella ui Bryan: Inizio sviluppo mappa

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Lo script SettingsUI sembra essersi isolato dal resto del codice, cosa potrebbe essere la causa?

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: mi ha mostrato varie possibili cause ed eventuali soluzioni, diventate più precise dopo mie altre descrizioni della situazione

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Fatto qualche ricerca online, e probabilmente creato un nuovo file e copiato il contenuto ed eliminato l’originale, questo però avrebbe eliminato i riferimenti negli oggetti dovendo poi riassegnarli.

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 30.09.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Inizio sviluppo db sqlite |
| Bryan | Continuo sviluppo mappa |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Siamo in largo anticipo, per questo motivo Riley ha cominciato a creare un vero db

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare rispettivamente lo sviluppo del db e della mappa

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Inizio sviluppo db Bryan: Continuo sviluppo mappa

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley:

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley:

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley:

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 5.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Continuo sviluppo DB |
| Bryan | Sviluppo Mappa completato, sviluppando cambiamenti tra menu con animazioni. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Rispetto al pianificato abbiamo qualche giornata, di lavoro, di anticipo infatti stiamo principalmente aggiungendo dettagli lavorando con un ritmo adeguato e sviluppando già un db più reale

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Procedere con i vari l’aggiunta di dettagli e del db

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Continuo sviluppo db Bryan: Continuo sviluppo mappa

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT, Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☒ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: non ho fatto dei veri e propri promt oggi, ma mi sono cimentato nel procedere con una spiegazione guidata per applicare SQLite alla base di dati sviluppata finora.

Bryan: Modificami questa immagine <immagine> in questo modo <descrizione>

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Dopo avergli confermato che i test creati erano passati mi ha mostrato il resto della procedura che sono andato ad analizzare ed eventualmente adattare.

Bryan: L’immagine modificata

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Avrei probabilmente usato comunque l’AI ma facendomi mostrare del codice esempio per poi applicare manualmente, altrimenti avrei cercato nelle documentazioni ufficiali.

Bryan: Non sarei stato in grado di farlo.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 6.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Continuo sviluppo DB, manca l’inserimento dei comandi e un sistema di autenticazione per avere più record. |
| Bryan | Ho sistemato un problema di animazione, creato il build del progetto per certi test, ricerca modifica materiali auto ed inizio menu garage |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Stiamo continuando a fare modifiche extra avendo già terminato lo sprint

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare sviluppo garage e db.

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Continuo sviluppo db Bryan: Sviluppo garage

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley:

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley:

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley:

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 7.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Continuato lo sviluppo del db |
| Bryan | Continuato il garage |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Struttura di assegnazione tasti diversa rispetto al resto, perciò è stato necessario adattare i due metodi, ancora in sviluppo |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Lavori dello sprint già conclusi, stanno essendo svolti dei lavori extra

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare ognuno con i sviluppi di db e garage

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Continuo sviluppo db Bryan: Continuo sviluppo garage

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Dovrei introdurre nel db i comandi collegati alle impostazioni, ma la struttura usata è diversa da quelle precedenti, e viene usata una classe esterna.

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi è stato detto come alcune parti della struttura siano ancora usabili e mi è stato chiesto qualche dettaglio per i comandi per potermi fornire delle risposte più corrette

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Avrei probabilmente cercato di comprendere il codice e chiesto a Bryan il funzionamento per potermi adattare

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 9.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Terminato con le parti fondamentali per il DB |
| Bryan | Finito animazioni menu, finiti collegamenti menu, inizio sviluppo extra garage |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | Le statistiche erano scomparse, Bryan ha fatto un rollback e quando mi sono state passate non erano collegate in modo concreto, quindi non risultava funzionante. Per risolvere ho semplicemente inserito gli oggetti necessari nei campi dello script |
| Bryan | Non riuscivo a rendere cliccabile un bottone in una scena specifica, avevo provato a farmi risolvere il problema da un ai ma con scarsi risultati. Alla fine grazie a Riley siamo riusciti a capire dove si trovava il problema |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Perfettamente in orario ed allineati con grafica e backend

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare lo sprint review e cominciare con il prossimo che riguarda la meccanica di movimento

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Continuo sviluppo db Bryan: Continuo sviluppo garage

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT, Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Vogliamo integrare una nuova tabella di auto per delle statistiche, puoi mostrarmi come, circa, adattare quest’aggiunta con il codice presente

Bryan: Come posso risolvere questo errore che mi è uscito nel terminale: <errore>

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha spiegato il come fare ma purtroppo non è stato molto preciso e non sono riuscito ad usare bene la soluzione proposta

Bryan: Un tentativo di risoluzione, che si è rilevato inutile nel mio caso

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Avrei cercato di adattare basandomi su i file presenti.

Bryan: Debugging.

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 12.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Creata la nuova scena per il gioco, non ancora disponibile la navigazione dalla scena del menu |
| Bryan | Ricercato movimento per gli autoscontri e lavorato con Riley per cercare un nuovo asset per le auto. |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | C’è stato un problema di merge perché avevamo modificato lo stesso elemento, risolto dando priorità al repository. |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Perfettamente in orario.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Modificare la scena di gioco e cominciare con il movimento.

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Creazione scena di gioco Bryan: Ricerca per sistema di movimento

Sprint Planning

Abbiamo deciso che per il momento Bryan cercherà informazioni e tutorial per quello che riguarda il movimento di un’auto e nel mentre Riley si dedicherà alla creazione della nuova scena di gioco, in seguito probabilmente lavoreremo assieme in modo che entrambi potremmo comprendere le meccaniche

Sprint Review

Nel complesso la Review è andata a buon fine, con alcuni appunti sul garage nello specifico per l’ingresso alle statistiche considerato non molto autoesplicativo, e sul fatto che molte delle impostazioni mostrate non siano ancora applicate.

Sprint Retrospective

La suddivisione dei compiti e gestita bene e ognuno è in grado di lavorare autonomamente senza creare problemi all’altro. Purtroppo qualche piccolo problema di comunicazione ha creato qualche imprevisto.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Recentemente ho eseguito un pull e sembra che il mergetool sembra non funzionare: <errore>

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha specificato quale risultava il problema e ha proposto delle soluzioni per sistemare il mergetool, poi ho compreso che il problema risultava solo la modifica del medesimo componente nella stessa scena, questo mi ha fatto comprendere i limiti di questo tool.

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Avrei letto il messaggio di errore e fato ricerche online

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 13.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Permesso un cambiamento della scena, ancora migliorabile, potrebbe avere delle falle, e cominciato con un’analisi per creare il controllo della telecamera |
| Bryan | Applicato collisioni e fisiche prima di iniziare il movimento |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Procedendo come previsto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Procedere con il movimento della telecamera ed il movimento

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Cambio scena da menu a gioco Bryan: Inizio sviluppo sistema movimento

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Come posso cambiare una scena su unity?

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha fornito un esempio di codice, basandosi anche su quello che gli ho raccontato in precedenza.

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Averi cercato su delle documentazioni ufficiali.

Bryan:

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| --- | --- |
| Data | 13.10.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| Riley | Permesso un cambiamento della scena, ancora migliorabile, potrebbe avere delle falle, e cominciato con un’analisi per creare il controllo della telecamera |
| Bryan | Applicato collisioni e fisiche prima di iniziare il movimento |

| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |  |
| --- | --- |
| Riley | - |
| Bryan | - |

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Procedendo come previsto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Procedere con il movimento della telecamera ed il movimento

# Agile - Resoconto

Daily Scrum

Riley: Sviluppo movimento telecamera e cambiamento sensibilità Bryan: Continuo sviluppo sistema movimento

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Riley: Come posso cambiare una scena su unity?

Bryan:

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Riley: Mi ha fornito un esempio di codice, basandosi anche su quello che gli ho raccontato in precedenza.

Bryan:

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Riley: Averi cercato su delle documentazioni ufficiali.

Bryan: